KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

**THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

**Tên đề tài:** Xây dựng website quản lí sân bóng đá mini.

**Giáo viên hướng dẫn:** Lê Minh Tự

**Thời gian thực hiện:** 11/11/2024 đến 05/01/2024

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Duy Khang

**Mã số sinh viên:** 110121188 – **Mã lớp:** DA21TTC

**Nội dung đề tài:**

* **Mô tả:**

Website quản lí sân bóng đá mini cho phép người dùng đặt các dịch vụ (như đặt sân, xem thông tin sân, lịch sử đặt sân) giúp người dùng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng khi có nhu cầu đặt dịch vụ một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian chi phí. Hệ thống được phát triển trên nền tảng PHP và MySQL làm cơ sở dữ liệu.

* **Phương pháp thực hiện:**

- Sử dụng XAMPP làm môi trường phát triển local.

- Sử dụng PHP phát triển backend.

- Sử dụng Bootstrap 5 để phát triển giao diện .

- Sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Sử dụng Git để quản lý mã nguồn và phiên bản.

* **Kết quả đạt được**

Hoàn thiện website quản lí sân bóng đá mini với các chức năng:

- Tạo tài khoản hoặc đăng nhập qua Google

- Hiển thị danh sách các sân bóng đã được đặt lịch với thông tin chi tiết như: thứ tự sân, giá cả, mô tả, chất lượng sân bóng.

- Tìm kiếm và đặt lại các dịch vụ về sân bóng

- Xem lại các đơn đặt dịch vụ trước đây.

- Đánh giá và bình luận về chất lượng sân bóng.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kế hoạch thực hiện:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến | | Tuần 1 | Từ ngày 11/11/2024  đến 17/11/2024 | - Phân tích yêu cầu hệ thống  - Thiết kế cơ sở dữ liệu  - Cài đặt và cấu hình XAMPP. | Cài đặt thành công môi trường làm việc | | Tuần 2 | Từ ngày 25/11/2024 đến 01/12/2024 | - Xây dựng cơ sở dữ liệu  - Thiết kế giao diện người dùng  - Xây dựng chức năng Đăng ký/Đăng nhập | Hoàn thiện giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu | | Tuần 3 | Từ ngày 09/12/2024  đến 15/12/2024 | - Xây dựng trang đặt lịch sân bóng.  - Xây dựng lịch sử đặt sân.  - Xây dựng đánh giá chất lượng sân bóng  - Xây dựng trang quản lý sân bóng đá | Các chức năng đặt dịch vụ, lịch sử đặt sân, đánh giá dịch vụ và quản lí dịch vụ hoạt động | | Tuần 4 | Từ ngày 23/12/2024 đến 29/12/2024 | - Phát triển trang quản trị  - Kiểm thử và sửa lỗi hệ thống  - Hoàn thiện các chức năng  - Viết báo cáo tổng kết | Hệ thống hoàn chỉnh | | Kết thúc | Từ ngày 30/12/2024 đến 05/01/2024 | - Hoàn thành quyển báo cáo  - Chuẩn bị slide báo cáo | Hoàn thiện tài liệu | | |
| **Xác nhận của GVHD**  **Lê Minh Tự** | *Ngày 30 tháng 10 năm 2024*  **SV Thực hiện**  **Nguyễn Duy Khang** |